ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

____________________________________________________________________________

Согласованно:		                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

Старший дома № 129 по                                             Председатель правления ТСЖ »Салют- 16»

ул.Железнодорожная   	_________________ Дюкарева Т.В.	                                                                    __________________   ______________                     «        » ______________________ 2014г.							.

Проект плана

текущего ремонта жилого дома №129 по ул. Железнодорожная на 2014 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Ремонт кровли | М2 | - | - | Согласно заявок 2-3 кв. |
| 2 | Ремонт балконных примыканий | м2 | - | - |  |
| 3 | Ремонт межпанельных стыков | п.м. | - | - | По заявкам |
| 4 | Остекление | м2 | 1,2 | 0,8 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 5 | Ремонт бетонного покрытия перед входами в подъезд | М2 | 16 | 2,8 | 2-3 кв. |
| 6 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокамеры | Шт. | 8 | 1,8 | По мере необходимости |
| 7 | Ремонт вторых дверных полотен при входе в подъезды | Шт. | 5 | 1,2 | По мере необходимости |
| 8 | Санитарная очистка подвалов | М2 | 1230 |  | Май 2014 |
| 9 | Техническое обслуживание вентканалов | Шт. | 358 | 5,4 | согласно графика |
| 10 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. |  |  | 2 квартал |
| 11 | Ремонт ливневой канализации | м/п | 8 | 1,3 |  |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период времени, согласно регламента |  |  | 12,0 | Согласно графика |
| 2 | Выполнение заявок жильцов. | Шт. | По мере поступления |  | Согласно заявок |
| 3 | Работы по замене аварийных участков трубопроводов | п.м. |  |  | Согласно заявок |
| 4 | Проведение сварочных работ |  | По мере поступления |  | регулярно |
| 5 | Непредвиденные работы |  | По мере поступления |  | Согласно заявок |
| 6 | Замена электролампочек | Шт. | 60 | 0,7 |  |
| 7 | Установка светодиодных светильников | Шт. | 100 | 82,0 | По мере выхода из строя |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъезда, лифтов | м2 | 1700 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории | м2 | 15000 |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО | м3 | 1047 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 88,0 |  | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 5400 |  | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 3 |  | 2014г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 50 | 1,2 | 2014 г. |
| 8 | Замена контейнеров | шт | 2 | 12,0 | 2014 г. |
| 9 | Покраска скамеек, детского игрового оборудования и турникета | М2 | 42 | 1,8 | Апрель-март 2014г. |
| 10 | Дератизация подвалов | м2 | 1200 |  | 1 раз в квартал |
| 11 | Дезинсекция подвалов | м2 | 1200 |  | По заявкам |
| 12 | Кронирование, посадка деревьев, цветов | шт. |  | 6,0 | осень 2014 г. |
| 13 | Спецодежда, моющие средства, инвентарь | Шт. |  | 3,4 |  |
| 14 | Ремонт спортивной площадки | Шт. | 1 | 50,0 |  |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | В течении года |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | В течении года |
| 3 | Оформление доверенностей, документов на приватизацию |  |  |  | В течении года |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | В течении года |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | В течении года |
| 6 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2 | 4,0 | В течении года |

Главный инженер							А.П.Крахмаль