ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

_____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ  «Салют-16»							_______________Т.В.Дюкарева

«      » ______________ 2013г.

П л а н

текущего ремонта жилого дома №14 по ул. Дегтярева на 2013 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Ремонт балконных примыканий | м2 | - |  |  |
| 2 | Текущий ремонт подъездов | М2 |  |  | Выполнен в 2012 году |
| 3 | Ремонт стыков | п.м. |  |  |  |
| 4 | Остекление | м2 | 1 | 0,6 | Согласно заявок |
| 5 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокарманы | Шт. | 5 | 1,2 | Согласно заявок |
| 6 | Ремонт дверных полотен | Шт. | 12 | 2,6 | Согласно заявок |
| 7 | Санитарная очистка подвалов | Шт. | 680 |  | Май 2013 |
| 8 | Техническое обслуживание вентканалов | Шт. | 192 | 3,0 | Один раз в год согласно графика |
| 9 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. | 1 |  | 2 квартал |
| 10 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 60,0 | 2 квартал |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период (замена запорной арматуры) | шт. | 24 | 15,0 | Согласно графика |
| 2 | Выполнение заявок жителей по отоплению, ГВС, ХВС, канализации, регулировка отопления, ГВС, ремонт ливневой канализации. | Шт. | По мере поступления |  | Согласно заявок |
| 3 | Замена забитых участков стояков отопления на л/к | п.м. |  |  | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 4 | Проведение работ по замене эл.лампочек, диодов смене автоматов, электропроводки, ремонтных работ по освещению подъездов | Шт. | 120 | 6,0 | регулярно |
| 5 | Проведение сварочных работ |  | По мере поступления | 4,0 | Регулярно |
| 6 | Непредвиденные работы |  | - | 5,0 |  |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъездов | м2 | 1524 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории | м2 | 3984 |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО | м3 | 359 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 30,4 |  | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 1800 |  | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 6 | 2,8 | 2013г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 100 | 0,3 | 2013 г. |
| 8 | Покраска скамеек, детского игрового оборудования, турникета | М2 | 64 | 1,3 | март-май 2013 г. |
| 9 | Дератизация подвалов | м2 | 680 |  | 1 раз в квартал |
| 10 | Дезинсекция подвалов | м2 | 680 |  | По заявкам |
| 11 | Посадка деревьев | шт. |  |  | осень 2013г. |
| 12 | Спил сухих деревьев | шт |  |  | 2013 г. |
| 13 | Спецодежда, моющие средства, инвентарь | шт |  |  |  |
| 14 | Ремонт ступеней | М2 | 12 | 3,6 | 2-3 кв. |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | ежедневно |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | ежедневно |
| 3 | Оформление доверенностей, документов на приватизацию |  |  |  | ежедневно |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | регулярно |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | ежедневно |
| 6 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2 | 4,0 | 2 раза в год |

Главный инженер							А.П.Крахмаль